ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ.ΗΛΕΙΑΣ-

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά την παροχή  υπηρεσιών από τεχνικούς για την συντήρηση, επανατοποθέτησης και απεγκατάστασης στο τέλος της θερινής περιόδου 2023, της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Seatrac),  στην παραλία Κατακόλου Ν. Ηλείας ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργίας της .

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζητείται ανάδοχος για τις παρακάτω εργασίες :

- Εξακρίβωση της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών σε ήδη υπάρχων σύστημα αυτόνομης πρόσβασης

- Συναρμολόγηση-τοποθέτηση στην οριζόμενη παραλία, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ξύλινου διαδρόμου και βάθρου, για την διευκόλυνση της μετάβασης των χρηστών στο κάθισμα  της συσκευής καθώς και η διάθεση χειριστηρίων στους λουόμενους.

- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της συσκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών, εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών

- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής και παράδοση σε κλιμάκιο της ΠΕ Ηλείας, προς αποθήκευση.

Ο Ανάδοχος των υπηρεσιών συντήρησης, επανατοποθέτησης καθώς και απεγκατάστασης της συσκευής SEATRAC,  θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία της εν λόγω συσκευής από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,  καθώς και για την επιδιόρθωση τυχόν βλαβών, εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών .

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει με δαπάνες του για τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής στην παραλία Πλάκες Κατακόλου Ν. Ηλείας. Αν κατά τον έλεγχό της και την εγκατάστασή της προκύψουν προβλήματα  και φθορές που χρήζουν αντικατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να  τις κοστολογήσει  και να ειδοποιήσει εγγράφως  την αρμόδια υπηρεσία για τις περεταίρω ενέργειες.    Αφού την εγκαταστήσει θα την παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ξύλινου διαδρόμου  και  βάθρου, για την διευκόλυνση της μετάβασης των χρηστών στο κάθισμα της συσκευής , καθώς επίσης και της διάθεσης χειριστηρίων στους λουόμενους.

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα (παροχή οδηγιών χρήσης, τοποθέτηση σήμανσης ασφαλείας κλπ) που θα συμβάλλουν στην υγιεινή και την ασφάλεια των χρηστών της συσκευής.

Ο Ανάδοχος θα καλύπτει με ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση της συσκευής SΕATRAC.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει με δαπάνες του την παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα ,τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα, της κατάστασης της συσκευής, την καταγραφή της χρήσης της και των χρόνων λειτουργίας, θα συντάσσει πρωτόκολλο επίσκεψης και αυτοψίας, θα σημειώνει τυχόν βλάβες και βανδαλισμούς, θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατό εγγράφως την υπηρεσία για την αποκατάσταση και το κόστος και θα αποκαθιστά τη βλάβη μετά από εντολή, ώστε να είναι απρόσκοπτη όσον το δυνατόν η λειτουργία της συσκευής.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει με δαπάνες του για την απεγκατάσταση μετά το τέλος της θερινής περιόδου και σε κάθε περίπτωση κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, όλης της εγκατάστασης και αφού αποσυναρμολογηθεί θα καταμετρηθεί και θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που θα συντάξει και θα συνυπογράψει με την ΠΕ Ηλείας σε αποθηκευτικό χώρο  που θα υποδειχθεί στα όρια του νομού για χρήση της επόμενης περιόδου.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να υλοποιούνται από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με τήρηση όλων των ενδεδειγμένων και θεσμοθετημένων μέτρων ασφαλείας με γνώμονα πάντα την υγιεινή και την ασφάλεια των χρηστών της συσκευής.

Οι εργασίες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θα εκτελούνται σε εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Οι εργασίες δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου των παρεμβάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. Το κόστος όλων των αναλωσίμων,  λιπαντικών, μικρό-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο.

Αποδέχομαι όλες τις διαδικασίες για την συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο το τέλος της θερινής περιόδου  2023, της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ  στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης (Παράρτημα Α΄) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/………………..

Ημερομηνία …./……/2023

………………………………….

(Σφραγίδα –Υπογραφή)