ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ- Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ»

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το τμήμα αυτό μήκους 0.90 χιλιομέτρων περίπου θα εξυπηρετεί κατά πρώτο λόγο την κίνηση προς το λιμάνι της Κυλλήνης από την οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 11+386,50 (παρά το camping «του παππού») και θα καταλήγει στα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα, στο χώρο προ της πύλης εισόδου (round about), που έχει μελετηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης.

Επίσης ο ίδιος κλάδος θα χρησιμεύει ως χώρος αναμονής των οχημάτων για επιβίβαση στα πλοία. Κατά δεύτερο λόγο, θα εξυπηρετείται η τοπική κυκλοφορία της υπό ένταξης στο σχέδιο πόλης παραθαλάσσιας περιοχής.

Η οδός θα συνδέσει περιφερειακά το λιμάνι της Κυλλήνης με την οδό που συνδέει την Κυλλήνη με τη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και θα διέρχεται μέσα από αστική περιοχή, σύμφωνα με το υπό έγκριση Πολεοδομικό σχέδιο. Επομένως η οδός χαρακτηρίζεται ως Αστική.

B.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προετοιμασία φακέλου για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ- Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ»

2. Το προς μελέτη έργο

Το προς μελέτη έργο αφορά την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση της μελέτης, ήτοι:

- Τοπογραφικές εργασίες – αποτυπώσεις, κτηματογράφηση, κτηματολόγιο και πράξεις αναλογισμού.

- Μελέτη Οδοποιίας, με αντικείμενο την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης της οδού σε μήκος 0,90 χιλιομέτρων.

- Γεωτεχνική μελέτη αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών για θεμελίωση του οδοστρώματος και των τεχνικών της οδού.

- Στατική μελέτη τοίχων αντιστήριξης

- Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της οδού.

3. Διαδικασία ανάθεσης μελετών

Η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρου 27 και 86 του Ν. 4412/2016.

4. Κατηγορία της οδού

Προβλέπονται συνολικά τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, οι δύο εισόδου στο λιμάνι και μία αντίθετη για την εξυπηρέτηση της τοπικής και υπεραστικής κυκλοφορίας. Το πλάτος της οδού προτείνεται 10,25μ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού είναι:

Τύπος Οδού.........................................................................................Αστική Οδός

Επιτρεπόμενη Ταχύτητα...................................................................Vμ=50 χλμ/ώρα

Ταχύτητα Κυκλοφορίας....................................................................Vκ=44 χλμ/ώρα

Πλάτος οδοστρώματος..........................................................................b= 10,25 μ.

Ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία  .......................................................Rmin=75 μ.

Ελάχιστη ακτίνα σε μηκοτομή  (κυρτή καμπύλη)...................................Rmin=1.500 μ.

Ελάχιστη ακτίνα σε μηκοτομή  (κοίλη  καμπύλη)...................................Rmin=2.000 μ.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση.............................................................Maxq=6% -7%

Μέγιστη επιτρεπόμενη επίκλιση...............................................................Maxe=8 %

Μήκη Ορατότητας..........................................................................................60 μ.

5. Προϋπολογισμός μελέτης και έργου– Καλούμενες τάξεις πτυχίων

Σύμφωνα με το τεύχος Γ – Απαιτούμενες Δαπάνες του παρόντος φακέλου έργου ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 73.485,00€ χωρίς το ΦΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 2.000.000 € συμ/νου ΦΠΑ . Επίσης για τις κατηγορίες μελετών ισχύουν τα παρακάτω:

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ      12.700,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ  	 ΤΑΞΗΣ   16

2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ	       	13.000,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ 	 ΤΑΞΗΣ   10

3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ           9.400,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ	 ΤΑΞΗΣ   21

4. ΣΤΑΤΙΚΑ                 11.200,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ	 ΤΑΞΗΣ   08

5. ΠΕΡ/ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  12.800,00              Α΄  ΚΑΙ ΑΝΩ       ΤΑΞΗΣ   27

6. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ           4.800,00	         Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ       	 ΤΑΞΗΣ   09

ΣΥΝΟΛΟ     63.900,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤA 15%     9.585,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     73.485,00

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 73.485,00*1,24 = 91.121,40€ και με στρογγυλοποίηση

91.000,00€

6. Φάσεις εκπόνησης της μελέτης

Η μελέτη θα εκπονηθεί στις εξής φάσεις:

- Μελέτη Τοπογραφίας - Αποτυπώσεις

- Επικαιροποίηση Μελέτης Οδοποιίας

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

- Γεωτεχνική Μελέτη

- Στατική μελέτη τοίχων αντιστήριξης

- Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού της Οδού

- Κτηματογραφήσεις – Κτηματολόγιο

7. Διάρκεια μελέτης και παραδοτέα

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και αναλύεται ως εξής:

- Δύο (2) μήνες για τις Τοπογραφικές εργασίες της κτηματογράφησης περιλαμβανομένης

- Ένα (1) μήνα για την επικαιροποίηση της μελέτης Οδοποιίας

- Ένα (1) μήνα για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- Ένα (1) μήνα για την γεωτεχνική μελέτη

- Ένα (1) μήνα για την στατική μελέτη τοίχων αντιστήριξης

- Ένα (1) μήνα για την μελέτη ηλεκτροφωτισμού (αρχίζει μετά την μελέτη οδοποιίας).

- Ένα 1) μήνα για το κτηματολόγιο και τις πράξεις αναλογισμού (εκπονείται μαζί με τη μελέτη ηλεκτροφωτισμού).

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών

Η μελέτη θα παραδοθεί σε μία (1) σειρά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και σε έξι (6) σειρές σε έντυπη μορφή. Τα σχέδια, σκαριφήματα κλπ θα είναι έγχρωμα.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Ι. Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με:

α)	Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 4 παρ. 2 και 7 και το άρθρο 9 παρ. 3(γ) του Ν 3316/2005 σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο Ε3/2-2-2011/ΥΠΕΧΩΔΕ (περί καθορισμού τκ)

β)	Τα ποσοτικά στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

Παράλληλα ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης καθώς και οι σχετικές αναφορές στα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού.

ΙΙ. 	Στους πίνακες που ακολουθούν, τυχόν μικροδιαφορές που παρουσιάζονται στα γινόμενα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Υπερισχύει πάντα το ποσόν που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα «ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Μελέτη Τοπογραφίας

Άρθρο ΤΟΠ.2 , Τριγωνισμοί

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε  τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω   πίνακα:

| α/α Ενδείξεις εργασιών | ΙΙΙ ΙΙΙ τάξης | IV IV τάξης | Εμπροσθοτομίες | Οπισθοτομίες |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τριγ 1 Τριγωνομετρικό σημείο | 1800 | 800 | 350 | 225 |
| Βάθρ 2 Βάθρο ύψους 1,10 μ. (πλη ( πλην βραχωδών εδαφών) | 565 | 350 | - | - |
| Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. | - | - | 65 | 65 |
| Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 μ. (επί (επί βραχωδών εδαφών) | 285 | 170 | - | - |

1.	Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%).

2. 	Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

3. 	Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή  εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ.

Για ίδρυση δύο (2) τριγωνομετρικών σημείων IV τάξεως με βάθρο ύψους 0,40μ

Προεκτιμώμενη δαπάνη Τ1 =865 *2 =1730,00 €

## Άρθρο  ΤΟΠ.3 	Πολυγωνομετρίες

1. 	Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω:

α) 	Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ.

β) 	Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ.

2.  	Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 Ευρώ.

Για 35 στάσεις εκτός κατοικημένων περιοχών , Προεκτιμώμενη αμοιβή

Τ2 =35*50 =1.750,00 €

Άρθρο  ΤΟΠ.5Α  Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων

Αντικείμενο εργασιών

- Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται  σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου):

| α/α Μορφολογία εδάφους (εγκάρσιες κλίσεις) | Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα : |
| --- | --- |
|  | 1:200 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| Κλ 1 Κλίση εδάφους 0-10% | 77 | 30 | 16 | 8 | 3 |
| Κλί 2 Κλίση εδάφους 10-40% | 93 | 40 | 19 | 10 | 4 |
| Γ Κλί 3 Κλίση εδάφους > 40% | 145 | 55 | 28 | 15 | 5 |

2. 	Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%.

3. 	Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%.

4. 	(διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγρ. 4 του άρθρου ΤΟΠ.5).

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους  που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

| Κατηγορία εδάφους από πλευράς α/α φυτοκάλυψης | Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα : |
| --- | --- |
|  | 1:200 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| 1 Έδαφος σύνηθες | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 2 Έδαφος δασωμένο | 40 | 75 | 100 | 150 | 250 |

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους.

- Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, τότε οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%.

Για  έκταση 60 στρεμμάτων και προσαύξηση της παραπάνω παραγράφου 5 και κλίμακα 1:500 ,κλίση εδάφους 0-10% και κάλυψη από φύτευση προκύπτει η παρακάτω αμοιβή.

Τ3 = 60 *30*1,60 =2.880 €

## Άρθρο  ΤΟΠ.8Α 	Κτηματογραφήσεις

## Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη σχεδίου κτηματογράφησης σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων, ανάλογα με την κλίμακα και την κατηγορία κάλυψης  οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος  τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου):

| α/α Κατηγορία κάλυψης ( πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους) | Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα : |
| --- | --- |
|  | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| 1 Ι (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) | 120 | 80 | 65 |  |
| 2 ΙΙ (αραιοδομημένη, από 60 – 200 σημεία) | 70 | 55 | 40 |  |
| 3 ΙΙΙ (αδόμητη, έως 60 σημεία) | 20 | 18 | 15 | 12 |

| Οριζόμενη Τιμή σε πυκνοδομημένα (κατηγορίας Ι) (€ / στρέμμα) για κλίμακα : |
| --- |
| 1:100 | 1:200 |
| 180 | 160 |

2.	(διαγράφεται)

3. 	Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου ΤΟΠ.6.

4.	α.	Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφηση με την επίγεια μελέτης αποτύπωσης, η τιμή κτηματογράφησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά ποσοστό 20% αυτής.

β.	Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης με φωτογραμμετρική αποτύπωση, η τιμή κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  μειωμένη κατά ποσοστό 10% αυτής.

5.	Για τη σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόμενη τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιμή, ανά χιλιόμετρο άξονα έργου, για τα πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται και την παράδοση δέκα τεσσάρων σειρών αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων.

Η πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης είναι  ίση προς:Τ= 92 €/ χλμ.

Για κτηματογράφηση εκτάσεως 100 στρεμμάτων σε αδόμητη περιοχή και σε κλίμακα 1:1000 προκύπτει αμοιβή

Τ4 = 100*18*0.80+0.9*92 =1.522,80 €

## Άρθρο ΤΟΠ.16Α Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου

1.	Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 1.000, των προβλεπομένων γραμμών απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικού έργου εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και την κατηγορία όλων των επικειμένων των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των απομενουσών, μετά την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και των ομόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην οδό, ακόμη και όταν δεν απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.653/1977, την σύνταξη τεχνικής έκθεσης και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων αντιγράφων ορίζεται   τιμή  σε  Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

| α/α Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών (μονάδες ανά χιλιόμετρο) | Οριζόμενη τιμή( € / χλμ) |
| --- | --- |
| 1 Από 1 – 40 | 3.300,00 |
| 2 Από 41 – 55 | 4.900,00 |
| 3 Από 56 – 70 | 5.400,00 |
| 4 Από 71 – 80 | 5.800,00 |
| 5 Από 81 και άνω | 6.200,00 |

2. 	Για κλίμακα 1:500 οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ για κλίμακα 1:2000 οι τιμές μειώνονται κατά 20%.

3.	Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των χαρακτηριστικών τους σημείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον Κρατικό Σύστημα Αναφοράς.

Για σύνταξη κτηματολογίου με αναλογισμούς σε μήκος 800 μέτρων προκύπτει η παρακάτω αμοιβή:

0.8 x 3.300 x 1.0 = 2.640,00

Τ5 = 2.640 €

1.4 Συνολική απαιτούμενη δαπάνη μελέτης τοπογραφίας

τκ= 1,203  για την παρούσα χρονική περίοδο του έτους 2016.

ΤΟΠ = (Τ1 + Τ2 + Τ3 +Τ4+Τ5) x τκ= (1.730+1.750+2.880+1.523+2.640) x 1,203 = 12.659,17€

Τ.Ε.1 = 12.700 €

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ1 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |

2.  Μελέτη Συγκοινωνιακών έργων

Αντικείμενο εργασιών

Το άρθρο τιμολογίου ΑΤ2, αφορά στην επικαιροποίηση-επανυποβολή της μελέτης συγκοινωνιακών έργων  μήκους 0,90χλμ. ,λόγω νέων στοιχείων εδάφους και γεωτεχνικών δεδομένων.

2.1 Μελέτη οδοποιίας

Από το άρθρο ΟΔΟ.1 παρ. 4 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών αστικών οδών ορίζεται ανά χιλιόμετρο μελέτης έργου, κατά κατηγορία αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο.

Η αμοιβή Α ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόμετρο (€ / χλμ.) μελέτης έργου σύμφωνα με τον τύπο για αστικές οδούς:    Α =  (10000.π.ρ.σ). τκ

όπου:

α) 	π = Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού σύμφωνα με την εγκεκριμένη με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ), ως ακολούθως:

αα) 	Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVI και για κάθε σιδηροδρομική γραμμή (επί    πλέον της κύριας) εντός  σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και για συλλεκτήριες οδούς, οδούς   προσπέλασης  παρόδιων ιδιοκτησιών, τοπικές οδούς, τοπικές οδούς κατοικιών  λειτουργικής κατάταξης ΔΙV- ΔV- ΕV- ΕVΙ:         π = 0,75

αβ) 	Για οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑIV- AV και για μονές σιδηροδρομικές γραμμές (μόνιμες ή προσωρινές), καθώς και για συλλεκτήριες οδούς και αστικές αρτηρίες ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης  ΒΙΙΙ-ΒIV-ΓΙII-ΓΙV:   π = 1,00

αγ) 	Για οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ- ΑΙΙ, οδούς ενιαίας/ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ, καθώς και για αστικές αρτηρίες διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΓΙΙΙ, αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙ και για διπλές σιδηροδρομικές γραμμές με ταχύτητα μελέτης ≤160 χλμ/ώρα:   π=1,30

……………………….

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:

π=1,30

β)	ρ= Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος κάθε μελετώμενης οδού /σιδηροδρομικής γραμμής, ως ακολούθως:

βα)  	Για μήκος L από 0 έως 1 χλμ:                              	ρ = 1,50

ββ)  	Για μήκος L από 1 έως 5 χλμ:                      	ρ= 1,625-0.125.L

βγ) 	Για μήκος L πάνω από 5 χλμ:                           	ρ = 1

Στην περίπτωση μας για L = 0,90χλμ. έχουμε ρ = 1,50

γ) 	σ= Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία ως ακολούθως:

γα)  	Για έδαφος πεδινό     (κλίσεις 0 – 10%)                        σ = 1,00

γβ) 	Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10 - 40%):                    	σ = 1,30

γγ)  	Για έδαφος ορεινό      (κλίσεις > 40%)  :                    	σ = 1,70

Στην περίπτωση αυτή προκύπτει:  σ = 1,00

δ)  	τκ = 1,203 για την παρούσα χρονική περίοδο του έτους 2016.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει (αφαιρουμένων των κόμβων):

ΣΥΓΚ = 10.000 x 1,30 x 1,50 x 1,00 x 1,203 x 0,90= 21.112,65 €

Από το άρθρο ΟΔΟ.3Β της ΔΜΕΟ/α/ο/2361 η συνολική αμοιβή μελέτης αστικών οδών κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

- Προκαταρκτική Μελέτη  	25%

- Προμελέτη	30%

- Οριστική Μελέτη	40%

- Μελέτη εφαρμογής          5%

Λόγω επανυποβολής  υφιστάμενης  μελέτης οδοποιίας (σταδίου οριστικής) η αμοιβή  του σταδίου αυτού προσαυξάνεται  κατά 20% ,οπότε ΣΥΓΚ =0,48*21112,65 = 10134,07 €

ΣΥΓΚA =10.500,00€

2.3 Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης

Εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ.5 και αφορά μελέτες κατακόρυφης σήμανσης, οριζόντιας σήμανσης και ασφάλισης.

Ισχύει ο τύπος: Αολ =(1800.π.σ)*τκ ανά χιλιόμετρο οδού , όπου π και σ οι συντελεστές που  εφαρμόσθηκαν παραπάνω.

ΣΥΓΚΒ =1800*1,30*1,00*0,9*1,203 =2.533,52€=2500,00

2.4 Συνολική απαιτούμενη δαπάνη μελέτης συγκοινωνιακών έργων

ΑΣΥΓΚ = ΣΥΓΚΑ + ΣΥΓΚΒ  =10500 +2500= 13.000,00€

ΤΕ2 =13.000,00€

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ2 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |

3.  Γεωτεχνική Μελέτη

Αντικείμενο εργασιών

Το άρθρο τιμολογίου ΑΤ3, αφορά στην εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης που περιλαμβάνει :

| 1.ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ΓΜΕ.1 - παρ. 1.3) |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Α = | 22.636,00 € |  |  |  |
|  | Σ(Φ)=15%*Α = | 3395,40 |  | ΣΥΝΟΛΟ Α: | 3395,40 | € |
| 2. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| (ΓΜΕ.2.10) |  |  |  |  |  |  |
| Αμοιβή : 1000+1000xN0.6 = 2933,18€ |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός διατομών Ν = 3 | 2.933,18 € |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Β: | 2933,18 | € |
| 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΜΕ 2.4.1) |  |  |  |  |
| Αμοιβή: Σ(Φ) = 30*Κ*Δ*Ε0,60 | 936,88 € |  |  |  |  |  |
| Κ= 1, Δ = 1.3, Ε=200 |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ: | 1500,00 | € |
| Ελάχιστη Αμοιβή= | 1.500,00 € |  |  |  |  |  |
|  | Συντελεστής (τκ) για το έτος 2016 : | 1,203 |  |
|  |  |  |  | Σύνολο Α+Β+Γ: | 7.828,58 | € |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ x τκ | 9.417,78 | € |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.417,78 | € |

3. Συνολική απαιτούμενη δαπάνη γεωτεχνικής μελέτης

Τ.Ε.3 =  9.400 €

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα:

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ3 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |

4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

# Αντικείμενο εργασιών

Αφορά την εκπόνηση στατικής μελέτης νέας γέφυρας

1.	Η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή Α με βάση το Άρθρο ΓΕΝ. 2 ισούται με

Α = (τκ).Σ(Φ).

Ειδικότερα η αμοιβή Α για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης τεχνικού έργου οδού ή σιδ/κής γραμμής προκύπτει από τον τύπο

Α = (τκ) ∙ β ∙ σ ∙ Φ		όπου:

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου (π.χ. επιφάνεια κάτοψης σε μ2 για γέφυρες και σήραγγες ή επιφάνεια όψης σε μ2 για τοίχους κλπ.), όπως ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3,

σ =	τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας (σε €/μονάδα φυσικής ποσότητας), η οποία αντιστοιχεί σε τκ=1, εξαρτώμενη από το είδος του τεχνικού έργου και ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3.

τκ =	ο συντελεστής που ορίζεται στο Άρθρο ΓΕΝ. 3

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2.	Οι συντελεστές κ και μ, ανά κατηγορία έργου όπως αυτή ορίζεται στο επόμενο άρθρο, είναι οι ακόλουθοι:

-	Για έργα κατηγορίας Α, Β :		κ=0,90 	μ=17,00

-	Για έργα κατηγορίας Γ :		κ=0,95 	μ=32,00

-	Για έργα κατηγορίας Δ :		κ=1,50		μ=37,00

Στην περίπτωση μας για τον ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Κατηγορία Β

κ= 0,90,  μ = 17,00

L =  250m	Μήκος τοίχου

Β =  2,50m	Μέσο ύψος

Φ = 625m2  	Φυσική ποσότητα: επιφάνεια τοίχου

σ = 550,00	Τιμή μονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

β = 2,26

Σ = 1,50 	Δυναμικός Αντισεισμικός Έλεγχος

τκ = 1,203

Ε = 1,00	Όχι προσθήκη ή επέκταση

Α = β% * σ * Φ * Σ * Ε * τκ

Α = 14.018,71

Αμοιβή εκπόνησης απευθείας οριστικής μελέτης

Σ1 = Α * 0.6 + Α * 0.5 * 0.4 = 11.214,97€

4. Συνολική απαιτούμενη δαπάνη στατικής μελέτης

Τ.Ε.4 =  11.200 €

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα:

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (στατΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ3 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11.200,00 | 11.200,00 |

5.   ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

# Γενικά

Η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση

Α = τκ·Σ(φ)	   €

όπου:

τκ:	ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.

φ:	το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,

Σ(φ) : 	η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

Για μελέτες τύπου Ι και ΙΙ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ) κατανέμεται σε:

35%·Σ(φ)	για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και

65%·Σ(φ)	για τη ΜΠΕ στο στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Όταν για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση μόνο του ενός εκ των δύο ανωτέρω σταδίων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής υπολογίζεται ως το αντίστοιχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσοστό. Ειδικά για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας, όταν δεν απαιτείται η τήρηση του σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το 80% της τιμής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ.

# Κατηγορία έργου

Η προς μελέτη οδός αποτελεί αστική αρτηρία τύπου ΓΙΙΙ και επομένως κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

# Υπολογισμός αμοιβής

Άρθρο ΠΕΡ.1	Έργα οδοποιίας

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου οδοποιίας, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση

Σ(φ) = K·C·μ·ν·φ0.80

όπου:

Κ :	ο συντελεστής τύπου μελέτης, για μελέτες τύπου ΙΙ, λαμβάνεται ίσος με 1.

φ :	το μήκος L του κυρίου έργου που ανέρχεται σε 876,37 m ήτοι 0,87637 km.

μ :	συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

Το μήκος του έργου, χωρίζεται σε τ τμήματα, με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε τμήμα να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε ένα υποτμήμα, μήκους Li km, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές:

μi = 0,8	σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε μήκος τουλάχιστον 2 km,

μi = 1,0	σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε μήκος μικρότερο των 2 km, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m,

μi = 1,4	εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.),

μi = 1,6	εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μi = 1,8	εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA)

Στην παρούσα περίπτωση λαμβάνεται μ=1,0.

ν :	συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία μήκη και τιμές του νi ως εξής:

νi = 1,0	όταν	α > 200 m,

νi = 1,3	όταν	100 m < α ≤ 200 m,

νi = 1,6	όταν	α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο.

Στην παρούσα περίπτωση λαμβάνεται ν=1,6

C :	συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον πίνακα ΠΕΡ.1-1 του άρθρου ΠΕΡ.3.

(Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας)

Στην παρούσα περίπτωση λαμβάνεται C = 9.200

# Απαιτούμενη δαπάνη

Λαμβάνεται:

Σ(φ)=1*9.200*1,0*1,6*0,876370.80=13.245,18 €

Με βάση την τιμαριθμική του έτους 2016 όπου ο συντελεστής τκ λαμβάνεται ίσος με 1,203 προκύπτει:

Α = τκ*Σ(φ) = 1.203*13.245,18 = 15.933,95 €

Λαμβάνεται το 80 % της αμοιβής λόγω παράλειψης του σταδίου ΠΠΠΑ, οπότε  προκύπτει αμοιβή:

ΠΕΡ = 80%*Α = 12.747,16 €

# ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

Τ.Ε 4 = 12.800,00 €

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα:

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ4 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.800,00 | 12.800,00 |

5. Άρθρο Τιμολογίου ΑΤ5 -  Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Αντικείμενο εργασιών

Το άρθρο τιμολογίου ΑΤ3, αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

5.1	Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών Έργων πλην Σηράγγων

Από το άρθρο ΟΔΟ.9 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 η αμοιβή της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων πλην σηράγγων συναρτάται με τον τύπο του οδικού έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ 1: Οδοί με μια έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς διαχωριστική νησίδα, με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 2: Οδοί δύο κατευθύνσεων, με μια έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική νησίδα πλάτους έως 5,00 μ. και με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 3: α. Οδοί δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας με δύο ή τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική νησίδα πλάτους μεγαλύτερου από 5,01 μ. και με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

β. Οδοί μίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, χωρίς διαχωριστική  νησίδα, συνολικού αριθμού τεσσάρων ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας και με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Ως πλάτος της διαχωριστικής νησίδας θεωρείται η απόσταση μεταξύ των άκρων (οριογραμμών) των, εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας.

ΤΥΠΟΣ 4: Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δρόμοι για αμαξίδια.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων,  πλην των σηράγγων,  προσδιορίζεται σε €/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Α = Τ1 ·  M1 ·τκ

όπου:

Α : 	Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης σε €/εγκατάσταση.

Τ1 : 	Η  τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης  (€/ ανά φυσική μονάδα) κάθε επί μέρους εγκατάστασης.

M1 :	Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ.,  στρέμ., τεμ.)

τκ : 	Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού (για έτος 2011 τκ = 1,219).

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή θα είναι το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ1)

| Α/Α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Τ1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΥΠΟΣ 1 | ΤΥΠΟΣ 2 | ΤΥΠΟΣ 3 | ΤΥΠΟΣ 4 |
| 1. | Φωτισμός- Δίκτυα Διανομής | ( € / χλμ ) | 4.000 (α1) | 4.400 (α1) | 6.000 (α1) | 2.000 (α1) |
| 2. | Έλεγχος κυκλοφορίας με τοπικές μονάδες αξιολόγησης χωρίς κέντρο ελέγχου | ( € / τεμ ) | 130 (β1) | 130 (β1) | 130 (β1) | - |
| 3 | ……………… | ………… | …………. | …………… | ……………….) | - |

5.2	Συνολική αμοιβή μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Με βάση τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3α  το άρθρου ΟΔΟ. 9 (ελάχιστο μήκος 1 χλμ) προκύπτει:

ΗΛΜ = 4.000 x 1 x 1,203 = 4.812,00 €

Τ.Ε.5 = 4.800,00  €

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα:

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΜΕΛΕΤΕΣ Ηλεκτρομηχανολογικών έργων) (τεμ) | ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (€) | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ5 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ      12.700,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ  	 ΤΑΞΗΣ   16

2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ	       	13.000,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ 	 ΤΑΞΗΣ   10

3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ           9.400,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ	 ΤΑΞΗΣ   21

4. ΣΤΑΤΙΚΑ                 11.200,00              Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ	 ΤΑΞΗΣ   08

5. ΠΕΡ/ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  12.800,00              Α΄  ΚΑΙ ΑΝΩ       ΤΑΞΗΣ   27

6. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ           4.800,00	         Α΄ ΚΑΙ ΑΝΩ       	 ΤΑΞΗΣ   09

ΣΥΝΟΛΟ     63.900,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤA 15%     9.585,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     73.485,00

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 73.485,00*1,24 = 91.121,40€ και με στρογγυλοποίηση

91.000,00€

Πύργος       24 /11 /2016

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Ο Προϊστάμενος ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΝΙΚ. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ | Ο Διευθυντής ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ |